7月开发总结

Altium Designer AI 插件项目

项目名称：altium-mcp

报告周期：2026年7月14日 - 2026年8月9日

提交日期：2026年8月9日

# 目录

一、项目概述

二、开发任务概览

三、AI 应用开发（70%）— 核心模块

四、opencode 开发（20%）— 配套能力

五、项目里程碑

六、关键指标统计

七、问题与风险

八、总结

# 一、项目概述

本项目旨在开发一款 Altium Designer AI 插件，通过 MCP（Model Context Protocol）协议将 Altium Designer 的原理图设计、PCB 布局布线、器件选型等能力暴露给 AI 大模型，实现 AI 辅助电子设计自动化。

项目采用 TypeScript + DelphiScript 双层架构：TypeScript 层负责 MCP 协议通信和工具注册，DelphiScript 层通过 Altium 的脚本引擎直接操作设计文件。两层通过文件系统桥接进行异步通信。

本月开发周期覆盖 2026年7月14日至8月4日，共4个开发周，完成从基础架构搭建到技能生态扩展的完整开发链路。

# 二、开发任务概览

本月开发任务分为两大板块，权重分配如下：

| 板块 | 权重 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 应用开发 | 70% | MCP 服务器、原理图/PCB 操作、Altium 插件 | 已完成阶段目标 |
| opencode 开发 | 20% | 提示词、知识库、Skills、开发文档 | 已完成阶段目标 |
| 全程贯穿 | 10% | 测试验证、Bug 修复、文档维护 | 持续推进 |

# 三、AI 应用开发（70%）— 核心模块

## 3.1 MCP 服务器架构

搭建了完整的 MCP 服务器架构，包含以下核心组件：

- TypeScript 前端：工具注册、参数校验（Zod schema）、MCP 协议通信

- DelphiScript 后端：Altium API 调用、设计文件操作、JSON 数据交换

- 文件系统桥接：通过 request.json / response.json 实现异步通信

- AltiumBridge 类：管理脚本执行、超时控制、错误处理

## 3.2 原理图设计 / 电路图设计

实现了原理图读取和编辑的完整工具链：

| 工具 | 功能 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| get_schematic_data | 读取原理图元件、引脚、网络 | Week 2 |
| edit_schematic | 编辑原理图（14种操作） | Week 3 |
| get_library_symbol_reference | 查询库符号引用 | Week 2 |
| search_library_symbol | 搜索库中的符号 | Week 2 |
| import_library_components | 导入库元件到内存目录 | Week 3 |

edit_schematic 工具支持的操作包括：set_component_transform, set_component_parameters, add_text, add_net_label, add_wire, add_bus, add_bus_entry, place_power_port, place_gnd, place_vcc, add_port, add_junction, add_line, add_rectangle, get_component_info。

## 3.3 PCB 布局 / 自动布线优化

实现了 PCB 读取和编辑的完整工具链：

| 工具 | 功能 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| get_all_designators | 获取所有元件位号 | Week 2 |
| get_all_nets | 获取所有网络 | Week 2 |
| get_component_pins | 获取元件引脚详情 | Week 2 |
| get_pcb_layers | 获取 PCB 层信息 | Week 2 |
| get_pcb_layer_stackup | 获取层叠结构 | Week 2 |
| get_pcb_rules | 获取设计规则 | Week 2 |
| pcb_board_info | 获取板框信息 | Week 2 |
| set_component_position | 设置元件位置 | Week 3 |
| move_components | 批量移动元件 | Week 3 |
| pcb_edit | PCB 基础编辑（8种操作） | Week 3 |
| create_net_class | 创建网络类 | Week 3 |
| set_pcb_layer_visibility | 设置层可见性 | Week 3 |

pcb_edit 工具支持的操作包括：add_track, add_pad, add_via, add_fill, add_arc, add_text, delete_objects, select_objects。

## 3.4 器件选型 / 器件布局 / 物料清单

- 器件选型：通过 knowledge-base/component-selection 提供运放、电容、MOSFET、连接器选型指南

- 器件布局：通过 layout_duplicator 实现模块化布局复制，支持 PCB 模块级复用

- 物料清单：通过 generate_report 工具生成 BOM 报告（WorkspaceManager:GenerateReport Index=5）

## 3.5 Altium Designer AI 插件开发

插件采用 MCP 架构，无需在 Altium 内部运行 AI 模型，而是通过外部 MCP 服务器与 Altium 通信。核心优势：

- AI 模型可替换：支持任何兼容 MCP 协议的 AI 客户端（Claude Desktop, TRAE, OpenCode）

- 非侵入式：不修改 Altium 安装文件，通过脚本引擎交互

- 安全可控：写入操作需要用户确认，读取操作自动执行

- 跨平台：TypeScript 层可运行在任何支持 Node.js 的环境

## 3.6 MCP 服务器优化

本月完成的主要优化：

- 工具描述精简：从冗长描述优化为结构化参数说明，减少 token 消耗

- MCP 指令优化：精简 system prompt，聚焦核心调用规则

- 运行时记忆协议：实现 short-term / long-term 记忆管理，支持跨会话状态保持

- Zod schema 完善：确保所有工具参数有完整类型定义和描述

- MCP 缓存同步：工具描述缓存 JSON 文件与 TypeScript 定义保持一致

# 四、opencode 开发（20%）— 配套能力

## 4.1 电路设计提示词 / 知识库

建立了分场景、分阶段的提示词体系：

| 文件 | 内容 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| 00-优化方案总览 | 提示词优化整体方案 | Week 3 |
| 01-精简工具描述 | 工具描述精简策略 | Week 3 |
| 02-精简MCP指令 | System prompt 精简 | Week 3 |
| 03-运行时记忆协议 | 记忆管理规则 | Week 3 |
| 04-分场景提示词 | 工具导向场景提示词 | Week 4 |
| 05-设计阶段提示词 | 设计阶段场景提示词（F-J阶段） | Week 4 |

知识库建设涵盖电源设计（29个文件），为电路设计提供参考依据。

## 4.2 Skills 开发

本月开发了10个初始 Skill，覆盖电路设计各环节：

| Skill | 功能 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| bom-analyzer | BOM 分析与优化 | Week 4 |
| circuit-topology-advisor | 电路拓扑设计建议 | Week 4 |
| decoupling-strategy | 去耦电容策略 | Week 4 |
| design-doc-generator | 设计文档生成 | Week 4 |
| design-review-advisor | 设计审查建议 | Week 4 |
| design-rule-deriver | 设计规则推导 | Week 4 |
| grounding-strategy | 接地策略 | Week 4 |
| layout-strategy-advisor | 布局策略建议 | Week 4 |
| power-supply-designer | 电源设计 | Week 4 |
| thermal-design-advisor | 热设计建议 | Week 4 |

## 4.3 开发日志与文档

完成了完整的开发文档体系：

- 开发日志：4个周报（week1-week4），记录每日开发内容和问题解决

- API 文档：altium-api-reference-scripts.md, ts-pas-command-comparison.md

- 架构文档：code-structure.md, MCP与AD插件架构规划.md

- 使用指南：opencode-custom-agent-guide.md, opencode-deployment-guide.md

- 开发指南：altium-plugin-development-guide.md, memory-persistence-guide.md

- 项目说明书：3个阶段文档（全局架构、模块依赖、业务流程）

# 五、项目里程碑

| 日期 | 里程碑 | 工具数 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/14-7/18 | 基础架构搭建 | 8 | MCP 服务器框架、桥接通信、基础工具 |
| 7/20-7/25 | 读取工具完善 | 15 | 原理图/PCB 读取、库查询、元件信息 |
| 7/28-7/31 | 写入功能开发 | 22 | 原理图编辑、PCB 编辑、元件操作 |
| 8/3-8/4 | 技能生态扩展 | 32 | 10个 Skill、知识库框架、文档体系 |

# 六、关键指标统计

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCP 工具总数 | 32 | 覆盖读取、写入、库管理、报告生成 |
| DelphiScript 文件 | 7 | Altium_API, pcb_utils, schematic_edit 等 |
| TypeScript 文件 | 15+ | index.ts, toolDefinitions.ts, tools/* |
| Skill 数量 | 10 | 覆盖电路设计全流程 |
| 知识库文件 | 29 | 电源设计模块 |
| 开发日志 | 4 篇 | 周报形式，记录每日开发 |
| 文档总数 | 15+ | API文档、使用指南、架构说明 |
| 代码行数 | ~15,000 | TypeScript + DelphiScript |
| Bug 修复 | 0 | 本阶段未发现严重 Bug |

# 七、问题与风险

### 已识别问题

- DelphiScript COM 接口的属性访问需要先赋值给 String 变量，否则会触发 EVariantTypeCastError

- 中文 Windows 区域设置中小数分隔符为逗号，影响浮点解析

- MCP 工具描述缓存 JSON 文件需要手动同步，不能自动更新

- ShowMessage 模态对话框会阻塞 MCP 桥接执行

### 风险项

- DelphiScript 安全沙箱限制：部分 VCL 方法不可用（如 TStringList.SaveToFile）

- Altium 版本兼容性：不同版本的 API 接口可能存在差异

- 脚本崩溃后状态污染：ScriptingSystem.DLL 可能保留损坏状态

# 八、总结

本月完成了 Altium Designer AI 插件的核心开发，从零搭建了完整的 MCP 服务器架构，实现了 32 个工具覆盖原理图和 PCB 的读取与编辑操作。同时建立了 10 个 Skill 的技能生态和配套文档体系。

项目已具备 AI 辅助电子设计的基本能力，可进入测试验证和功能增强阶段。下月将重点关注工具测试、Bug 修复、知识库扩展和实际设计流程验证。