Altium Designer MCP

接入 AI 大模型

项目开发日志总结报告

开发周期：2026-07-14 ~ 2026-08-04

开发人：信息中心 · 连子恒

技术栈：Node.js 20+ / TypeScript 5.8 / MCP SDK 1.29 / DelphiScript

项目概要

项目简介

本项目旨在将 Altium Designer（AD）电子设计自动化工具与大语言模型（LLM）通过 MCP（Model Context Protocol）协议进行桥接，使 AI 能够读取设计数据、提供设计建议、审查设计方案，从而辅助工程师进行电路设计。项目经历了从"AI 直接操作设计"到"AI 顾问模式 + 插件交互"的架构演进，最终确立了 AI 提供建议与审查、AD 插件提供交互式操作的协作模式。

技术架构

项目采用分层 + 桥接代理模式，通过 JSON 文件实现 Node.js（MCP 服务器）与 Altium Designer（DelphiScript 脚本）之间的进程间通信。核心架构包含四层：

- 接口层：注册 MCP 工具，参数校验与转发（src/index.ts、src/toolDefinitions.ts）

- 桥接层：JSON 文件通信、进程启动、文件锁（src/bridge/altiumBridge.ts）

- 校验层：Zod Schema 定义与参数校验（src/tools/）

- 执行层：DelphiScript 调用 Altium API（altium-scripts/*.pas）

开发周期总览

| 周次 | 日期 | 天数 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一周 | 07-14 ~ 07-18 | 5 天 | 项目立项、源码通读、构建验证、API 接口梳理、工具注册审计 |
| 第二周 | 07-20 ~ 07-25 | 6 天 | 13 个未注册命令注册为 MCP 工具，PAS 覆盖率 43% 提升至 100% |
| 第三周 | 07-28 ~ 07-31 | 4 天 | 三阶段深度分析、代码优化（token 降 64%）、记忆协议、内部网络部署 |
| 第四周 | 08-03 ~ 08-04 | 2 天 | 战略调整转向顾问模式、Feature Flags 实施、9 个 Skill 创建、电源知识库建设 |

最终项目状态

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| MCP 工具总数 | 26 个（19 个活跃 + 7 个禁用） |
| PAS 命令覆盖率 | 100%（23/23） |
| AI Skill 数量 | 9 个 |
| AD 插件方案 | 8 个 |
| 知识库文件 | 17 份（约 5000+ 行） |
| 文档体系 | 20+ 份技术文档 |
| Token 优化 | 单次会话节省约 4100 tokens |
| 库元件去重率 | 34.0%（575 提升至 380 唯一元件） |
| 部署状态 | 已部署在内部网络 OpenCode |

第一周：项目立项与基础建设（07-14 ~ 07-18）

本周目标

完成项目立项调研与上游仓库选型，通读源码建立架构心智模型，验证本地构建，梳理 API 接口并制定工具补全计划。

每日工作摘要

07-14（星期二）：项目立项与仓库选型

- 调研：对比 Socket/Named Pipe、COM 自动化、JSON 文件桥接三种方案，选定 JSON 文件桥接模式

- 选型：Fork 上游项目 flaco-source/altium-mcp（MIT 许可），43 文件、10140 行代码

- 初始状态：13 个 MCP 工具（3 Node 本地 + 10 桥接），23 个 PAS 命令

07-15（星期三）：源码通读与架构分析

- 四层架构：接口层、桥接层、校验层、执行层

- 调用链分析：AltiumBridge.executeCommand() 9 步流程（获取锁→同步脚本→写请求→启动 AD→轮询响应）

- Action 识别：edit_schematic 实现 11 种 action 分发

07-16（星期四）：本地构建验证

- 依赖安装：@modelcontextprotocol/sdk@1.29、zod@3.24、typescript@5.8、vitest@3.1

- Bug 修复：Zod v4 导入路径冲突、sync-cursor-skill.mjs 路径问题

- 验证结果：npm run build / npm test / npm run lint 全部通过，5 个测试文件通过

07-17（星期五）：API 接口梳理

- 接口统计：实际使用版 113 个唯一接口，参考版 77 个，共有 70 个

- 文档产出：altium-api-reference-scripts.md + altium-api-reference-main.md

07-18（星期六）：工具注册审计

- 审计结果：23 个 PAS 命令中 13 个未注册为 MCP 工具（覆盖率 43%）

- 优先级制定：高优先级 3 个（PCB 操作）、中优先级 3 个、低优先级 7 个

本周关键数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 上游基线 | 43 文件、10140 行代码 |
| 初始工具数 | 13 个（3 Node + 10 桥接） |
| PAS 命令总数 | 23 个 |
| 未注册命令 | 13 个 |
| API 接口梳理 | 113 + 77 个（两份文档） |
| 文档产出 | 4 份技术文档 |

第二周：工具注册与 PAS 覆盖率提升（07-20 ~ 07-25）

本周目标

将 13 个未注册的 PAS 桥接命令注册为 MCP 工具，实现 PAS 命令覆盖率从 43% 提升至 100%，完成构建验证与测试。

每日工作摘要

07-20（星期一）：高优先级 PCB 操作工具描述

- 新增 6 种 ToolAnnotations 常量分类（只读/配置写入/Node本地/原理图编辑/PCB编辑/输出生成）

- 编写 3 个高优先级工具描述：set_component_position、move_components、create_net_class

- 技术决策：坐标单位选择 PCB 内部单位（mils*10000），destructiveHint: true 用于 PCB 写操作

07-21（星期二）：中低优先级工具描述

- 新增 10 个工具描述常量，覆盖 PCB 查询、布局复制、截图、库操作、输出作业五大模块

- Bug 修复：create_schematic_symbol 的 pins 参数格式明确为 "number,name,electrical_type"

07-22（星期三）：工具注册与 Zod Schema

- 在 src/index.ts 中通过 registerLiveCommand 注册全部 13 个工具

- 每个工具内联 Zod Schema，使用 z.string()、z.array()、z.number() 等构建器

- Bug 修复：set_component_position 的 rotation 参数改为 .optional()

07-23（星期四）：指令集与 Skill 文件更新

- 更新 src/mcpInstructions.ts 工具映射表，新增 13 行

- 更新 skills/altium-mcp/SKILL.md 和 SKILL-en.md

- 同步更新 .cursor/skills/ 目录

07-24（星期五）：构建验证

- tsc --noEmit：零错误

- npm run build：TypeScript 编译成功，输出到 dist/

- npm test：5 个测试文件全部通过（Vitest）

- 最终统计：23 个桥接工具 + 3 个 Node 本地工具 = 26 个 MCP 工具，PAS 覆盖率 100%

07-25（星期六）：周总结

- 整理文档，清理临时分析脚本

本周关键数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 新增工具 | 13 个 |
| 工具总数 | 从 13 个提升到 26 个（23 桥接 + 3 Node 本地） |
| PAS 覆盖率 | 从 43%（10/23）提升到 100%（23/23） |
| 代码变更 | toolDefinitions.ts +230 行、index.ts +134 行、mcpInstructions.ts +62 行 |
| 测试通过率 | 100%（5 个测试文件） |

第三周：深度分析、优化与部署（07-28 ~ 07-31）

本周目标

完成三阶段深度分析文档、OpenCode 测试提示词设计、全量功能测试、代码优化（token 精简）、运行时记忆协议实现、内部网络部署。

每日工作摘要

07-28（星期二）：深度分析文档与全量测试

- 阶段一文档：全局架构与核心设计思路（桥接代理模式、四层职责边界、五种设计模式）

- 阶段二文档：模块依赖与文件调用关系（14 个 Node.js 模块、7 个 DelphiScript 模块）

- 阶段三文档：核心业务流程与工作原理（28 步调用链、11 种 action 分发、15 种查询过滤桶）

- 全量测试：26 个工具 + 11 种 action 全部通过功能测试，通过率 100%

- Bug 修复：get_all_designators 格式判断、add_bus_entry 参数校验、take_view_screenshot 首次超时

07-29（星期三）：代码优化与记忆协议

- 提示词精简：工具描述从约 5000 tokens 降至约 1800 tokens，节省 64%

- 指令集精简：MCP Instructions 从约 2000 tokens 降至约 1100 tokens，节省 45%

- 记忆协议：AGENTS.md + opencode.json，4 种操作（建立/更新/使用/清理），减少 60-90% token 消耗

- 部署验证：内部网络 OpenCode 部署完成，专属智能体创建（3 种类型）

07-30（星期四）：项目总结与瓶颈分析

- 瓶颈识别：AI 自主绘图能力有限、PCB 自动布局精度不足、上下文溢出风险、坐标计算误差、引脚位置未知

- 优化方向：参考点布局机制、A* 正交布线算法、引脚坐标查询、分层设计策略

07-31（星期五）：后续规划

- 8 月路线图：P0 引脚坐标查询 + A* 布线、P1 参考点布局、P2 模板化原理图生成 + 知识库

- 技术预研：Altium 仿真接口、Python Bridge 方案、参数化元件库

本周关键数据

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 新增文档 | 优化方案 4 份、部署指南 1 份、智能体配置 3 份 |
| 代码优化 | 2 个核心文件（toolDefinitions.ts、mcpInstructions.ts） |
| Token 节省 | 单次会话约 4100 tokens（64% + 45% 压缩 + 记忆减少查询） |
| 测试结果 | 26 工具 + 11 action，100% 通过 |
| 后续规划 | 7 项任务，分 3 个优先级 |

第四周：战略调整与知识库建设（08-03 ~ 08-04）

本周目标

修复原理图元件放置问题（未成功），进行项目方向战略调整，实施 Feature Flags 门控机制，创建 AI Skill 体系，建设电源设计知识库。

08-03（星期一）：问题修复与战略调整

上午：库识别修复与元件放置调试

- 库识别修复：安装库文件到工程目录，解决 place_component 库引用问题

- 元件放置问题：元件始终出现在左下角，尝试 5+ 种方法均未解决

- Bug 修复：Undeclared identifier LoadFromLibrary → 替换为 SchObjectFactory

下午：元件移动问题深度调试

- 子对象同步：set_component_transform 只移动元件主体，Designator/Comment 未同步

- 编译错误：Undeclared identifier: eComment → 改为直接属性访问 Comp.Designator.Location

- 拉伸变形：直接修改 Comp.Location 导致电阻图形被拉伸（触发 Altium 内部缩放机制）

- 结论：全天调试未取得突破，核心坐标问题未解决

晚间：项目方向战略调整

经过一整天调试未果，结合 AI 算力限制导致设计质量不达标，决定从"AI 直接操作设计"转向"AI 顾问模式 + 插件交互"架构。

Feature Flags 三层门控机制

| 开关 | 控制范围 | 状态 | 禁用工具数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_SCHEMATIC_WRITES | 原理图写入 | false | 1（edit_schematic） |
| ENABLE_PCB_WRITES | PCB 写入 | false | 4（set_component_position 等） |
| ENABLE_SYMBOL_CREATION | 符号创建 | false | 1（create_schematic_symbol） |
| layout_duplicator_apply | 布局复制应用 | false | 1 |

被禁用的 7 个写入工具

| 工具名 | 类型 | 禁用原因 |
| --- | --- | --- |
| edit_schematic | 原理图编辑 | 元件放置/移动坐标问题未解决 |
| set_component_position | PCB 元件定位 | AI 布局精度不足 |
| move_components | PCB 批量移动 | AI 布局精度不足 |
| create_net_class | 网络类创建 | 写操作暂缓 |
| set_pcb_layer_visibility | 层可见性 | 写操作暂缓 |
| create_schematic_symbol | 符号创建 | 写操作暂缓 |
| layout_duplicator_apply | 布局复制应用 | 写操作暂缓 |

晚间：Skill 创建启动

- 元件选型 Skill：skill-component-selection-prompt.md，6 阶段流程

- 原理图审查 Skill：skill-schematic-audit-prompt.md，6 阶段流程

08-04（星期二）：Skill 体系与知识库建设

Skill 体系正式建立（9 个 Skill）

| Skill 名称 | 功能描述 | 触发场景 |
| --- | --- | --- |
| component-selector | 元器件选型建议与连接方案 | 用户描述电路需求时 |
| schematic-auditor | 原理图连接分析与审计报告 | 用户请求审查原理图时 |
| circuit-topology-advisor | 电路拓扑推荐与元件值计算 | 用户描述电路意图时 |
| design-review-advisor | PCB/原理图设计审查 | 设计完成后审查时 |
| design-rule-deriver | DRC 规则推导建议 | 用户描述电路意图后 |
| layout-strategy-advisor | PCB 布局策略建议 | 布局设计阶段 |
| signal-integrity-advisor | 阻抗/信号完整性分析 | 高速信号设计时 |
| bom-analyzer | BOM 分析与优化 | BOM 审查时 |
| design-doc-generator | 设计文档自动生成 | 设计完成后文档输出 |

AD 插件方案设计（8 个插件）

| 插件名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 参数化螺孔 + 禁布圈 | 拖拽放置螺孔，自动生成禁布圆弧 |
| 参数化焊盘阵列 | 生成 BGA/连接器规则焊盘阵列 |
| 测试点自动添加 | 选定网络自动添加测试点焊盘 |
| 阵列布局工具 | 选中元件按矩阵/圆形排列 |
| 泪滴生成器 | 批量为焊盘/过孔添加泪滴 |
| 过孔缝合工具 | 铜皮上按规则自动添加缝合过孔 |
| 板框生成器 | 按参数生成板框（矩形/圆形/异形） |
| 铜皮批量管理 | 批量更新/重建铜皮 |

库元件记忆去重机制重构

- 去重逻辑：以 lib_reference 为主键，新元件追加、已存在更新、跨库合并 sources 字段

- Bug 修复：KB 格式解析器无法跳过空行和表头 → 新增 skipTablePrefix() 辅助函数

- 验证结果：5 个库 575 个元件去重后 380 个唯一元件，去重率 34.0%

Altium 插件开发指南

- 开发路径对比：DelphiScript 脚本（推荐起步）vs Delphi SDK DLL（商业级）

- 七步流程：环境搭建→项目创建→API 调用→TForm 窗体→参数调整→MCP 协作→测试验证

- 代码模板：PCB 对象创建、迭代器使用、原理图对象创建、DFM 窗体设计

- 官方链接：11 个 Altium 官方文档链接

电源设计知识库体系建设

面向军用和民用中大功率电源（100W ~ 100kW+），创建完整的知识库体系，共 17 份 Markdown 文件，约 5000+ 行。

模块知识库（10 份）

| 文件 | 模块 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 01-emi-filter.md | EMI 滤波器设计 | 共模/差模噪声、滤波器拓扑、电感设计、GJB151B 要求 |
| 02-pfc-design.md | PFC 功率因数校正 | CCM/DCM/CRM 模式、Boost/Interleaved/Totem-Pole PFC |
| 03-dc-dc-topology.md | DC-DC 变换器拓扑 | 移相全桥/LLC/DAB 拓扑对比、选型决策矩阵 |
| 04-synchronous-rectification.md | 同步整流设计 | 自驱动/外驱动、MOSFET 选型、死区时间、均流 |
| 05-protection-circuits.md | 保护电路设计 | OVP/OCP/OTP/SCP/UVLO/浪涌保护、军用冗余 |
| 06-thermal-management.md | 热管理设计 | 热阻模型、结温计算、散热器选型、军用宽温 |
| 07-magnetic-components.md | 磁性元件设计 | 高频变压器、磁芯选型、AP 法、平面变压器 |
| 08-control-circuits.md | 控制电路设计 | PWM 芯片选型、控制模式、补偿网络、均流 |
| 09-wide-bandgap-devices.md | 宽禁带器件应用 | SiC/GaN 特性、驱动要求、军用优势 |
| 10-pcb-layout-emc.md | PCB 布局与 EMC | 叠层设计、接地策略、安规间距、军用三防 |

标准与审查知识库（5 份）

| 文件 | 类型 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| military-standards.md | 军用标准 | GJB 151B/150A/Z 299C/450A/899A/239A、降额设计 |
| civilian-standards.md | 民用标准 | IEC 61000、EN 55032、UL 62368-1、80 PLUS、GB 17625 |
| design-review-checklist.md | 审查清单 | 10 大审查类别，每类含检查项表格 |
| emc-review-guide.md | EMC 审查 | CE/RE/CS/RS 四维度、GJB151B vs IEC61000 差异 |
| reliability-review-guide.md | 可靠性审查 | GJB/Z 299C 失效率、降额、FMEA、MTBF |

Agent 实现方案（2 份）

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| agent-overview.md | 四层 Agent 架构、6 个 Agent 场景分析、开发路线图、评估矩阵 |
| topology-selector-agent.md | 拓扑选型 Agent 详细方案：决策树、知识库检索、MCP 调用链、伪代码 |

适合做成 Agent 的 6 个场景

| Agent | 优先级 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 拓扑选型 Agent | P0 | 根据功率/电压/效率需求自动推荐 DC-DC 拓扑 |
| EMC 审查 Agent | P1 | 读取原理图/PCB 数据，自动 EMC 审查 |
| 热分析 Agent | P1 | 根据功率损耗和散热条件预测结温 |
| 元器件选型 Agent | P1 | 结合知识库和库元件推荐器件 |
| 可靠性预计 Agent | P2 | 按 GJB/Z 299C 计算 MTBF |
| 设计文档生成 Agent | P2 | 自动生成设计报告 |

项目整体总结

开发历程回顾

本项目历时 4 周（2026-07-14 ~ 2026-08-04），经历了从基础建设到功能完善、从功能验证到战略调整的完整演进过程。项目核心价值在于通过 MCP 协议让外部 AI 程序能驱动 Altium Designer，这是 AD 原生不具备的能力。

关键技术决策

1. JSON 文件桥接架构（第一周）

选择 JSON 文件桥接而非 Socket/COM 自动化，核心权衡是 Altium 的 DelphiScript 环境对网络 API 支持有限，文件方案换来零依赖、易调试、崩溃隔离三大优势。

2. PAS 命令全覆盖（第二周）

将 13 个未注册命令全部注册为 MCP 工具，实现 PAS 覆盖率从 43% 到 100%，工具总数从 13 个提升到 26 个。

3. Token 优化与记忆协议（第三周）

通过提示词精简（64%）+ 指令集精简（45%）+ 运行时记忆协议（减少 60-90% 查询），单次会话节省约 4100 tokens。

4. 战略转向顾问模式（第四周）

在原理图元件放置问题和 AI 算力限制的双重驱动下，从"AI 直接操作设计"转向"AI 顾问模式 + 插件交互"。通过 Feature Flags 禁用 7 个写入工具，保留 19 个读取/分析工具，将项目重心转向知识库和 Skill 建设。

项目产出统计

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCP 工具 | 26 个 | 19 活跃 + 7 禁用 |
| AI Skill | 9 个 | 覆盖选型/拓扑/审查/规则/布局/SI/BOM/文档 |
| AD 插件方案 | 8 个 | 参数化螺孔到铜皮管理 |
| 知识库文件 | 17 份 | 约 5000+ 行，覆盖 10 模块 + 2 标准 + 3 审查 + 2 Agent |
| 技术文档 | 20+ 份 | 三阶段分析、代码结构、API 参考、开发指南等 |
| 开发日志 | 4 份 | 覆盖 4 周 17 天开发周期 |
| 代码优化 | 2 核心文件 | token 降 64% + 45% |
| 记忆协议 | 4 种操作 | 建立/更新/使用/清理，减少 60-90% token |

遗留问题与风险

| 问题 | 状态 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 原理图元件放置坐标问题 | 暂缓 | 以插件方式（TForm 交互式放置）替代脚本式放置 |
| PCB 自动布局精度不足 | 暂缓 | AI 顾问模式提供建议，人工执行布局 |
| 上下文溢出风险 | 已缓解 | 记忆协议 + 分场景加载，复杂项目需分层设计 |
| 7 个写入工具禁用 | 已处理 | Feature Flags 门控，保留代码供未来参考 |

下一阶段工作目标

| 优先级 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 参数化螺孔插件开发 | DelphiScript + TForm，验证"AI 建议 + 插件交互"架构 |
| P1 | Skill 功能验证 | 在 OpenCode 中测试 9 个 Skill 的触发条件和输出质量 |
| P1 | 拓扑选型 Agent 原型 | 验证知识库检索 + MCP 工具调用链 |
| P2 | 知识库扩充 | 根据实际设计项目补充更多电路模块 |
| P2 | 原理图写入问题 revisit | 以插件方式替代脚本式放置 |

报告日期：2026-08-04