需求分析报告

自然语言 AI 原理图设计——方案设计

编制：连子恒　｜　对应提交项 2 之一　｜　时间窗：2026.09.08—09.15

# 一、背景与问题定义

altium-mcp 桥接服务器（详见材料 3 技术方案书）已具备原理图读写工具面，但直接由 AI 驱动绘制时出现两类问题：连接错误（导线未落到引脚热点、网络错连）与位置放置不当（元件朝向错乱、标注重叠、布线交叉穿体）。本报告定义自然语言 AI 原理图设计的功能与非功能需求，并给出总体方案，作为 9 月中旬编码实施的依据。

# 二、根因分析

表 1　AI 绘图质量问题根因分析

| 层面 | 结论 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 工具架构（主因） | 精确几何计算交给了大模型：连线无吸附，1 mil 偏差即浮空；确定性算法已验证但未进入工具面 | 路由器 / 优化器原型在试验脚本已通过实机验证（73 根导线重锚、网表分区等价），却未暴露为工具 |
| 提示词（次因） | 坐标系约定未声明、元件朝向断言与实际矛盾、指令超长稀释注意力 | 多轮实机绘制复盘 |
| 模型特性 | 长上下文数字转录与心算几何是大模型最弱项，修复闭环依赖同一套易错算术，形成循环 | 黄金网表修复迭代记录 |

# 三、需求定义

表 2　功能需求

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR1 | 自然语言输入生成网表 | 一段文字描述电路需求，经知识库检索与选型，生成机器可校验的结构化网表 |
| FR2 | 基于标准元件库的自动选件 | 选型结果对应标准库真实符号，引脚定义取自库引脚表，不允许幻觉引脚 |
| FR3 | 自动放置 | 元件按布局方案自动放置，引脚朝向与连接关系匹配，支持锚点引脚定位 |
| FR4 | 自动布线 | 按网表自动布线，避障、少交叉、自动结点，端点精确落到引脚热点 |
| FR5 | 机器验证 | 网表冻结门禁 + 编译级连通性比对，错误不出图 |
| FR6 | 模块模板实例化 | 已验证电路固化为模板，一次调用完成选型填参与放置布线 |

表 3　非功能需求

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR1 | 正确性门禁 | 所有写入前经真实 schema 校验；网表未通过校验不得进入放置与布线 |
| NFR2 | 零猜测原则 | 引脚几何、库符号信息均取实测 / 库数据，工具不猜、模型不编 |
| NFR3 | 可回滚 | 批量重布规划失败自动回滚；快照与设计台账保留退路 |
| NFR4 | 内网可部署 | 零外网依赖、无密钥、依赖闭包离线可拷贝 |
| NFR5 | 可回归测试 | 白盒单元测试 + 实机冒烟测试链 + 故障注入，构成回归基线（见材料 2-2） |

# 四、总体方案设计

三阶段流水线：模型负责拓扑与意图，工具负责几何与验证，黄金网表作为贯穿全链路的单一事实源。

表 4　三阶段流水线

| 阶段 | 职责 | 输入 → 输出 | 关键工具与门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| STAGE 0 | 强制规划 | 用户文字 → 布局方案（分块 / 轨道 / 朝向 / 间距） | 知识库检索（schematic-design 方法论），自检通过才准动笔 |
| STAGE 1 | 选型与网表 | 布局方案 → 冻结网表 | pin_table 库引脚表 → validate_netlist 机器校验冻结 |
| STAGE 2 | 放置 | 冻结网表 → 元件落位 | 锚点引脚放置（anchor_pin），回读纠偏 |
| STAGE 3 | 连线与验证 | 落位图纸 → 成图 | wire_pins 避障布线 → check_connectivity 编译级分区比对 → optimize_layout 寻优 |

# 五、验收标准

表 5　验收标准与达成判据

| 验收项 | 判据 |
| --- | --- |
| 网表正确性 | 编译网表分区与黄金网表逐引脚一致 |
| 成图质量 | 编译 0 错误 0 警告；实际交叉 0、浮空 0 |
| 缺陷拦截 | 幻觉引脚 / 一脚两网 / 整件遗忘 / 畸形引用故障注入 4/4 拦截 |
| 回归基线 | 白盒单元测试全绿（见材料 2-2） |
| 寻优效果 | 布局评分显著下降（实测 210→91）且分区等价保持 |

# 六、结论

本报告将“AI 画不好图”归因于工具架构而非模型能力，据此确立三阶段流水线方案与六项功能、五项非功能需求。该方案于 9 月 12—14 日完成编码落地（四个流水线工具），并于 9 月下旬完成三张图纸实机验证（见材料 4）。