9 月阶段提交材料清单

AI 辅助产品设计及电路设计——自然语言 AI 原理图设计

编制：连子恒　｜　2026 年 9 月阶段

# 一、提交材料清单

本目录为 9 月阶段（自然语言 AI 原理图设计）提交材料，按提交材料列表逐项成文：

表 1　材料清单与对应关系

| 序号 | 材料文件 | 对应提交材料列表条目 | 时间窗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料1-产品设计痛点与元件库调研报告.docx | 梳理产品设计全过程痛点与难点，整理常用元件符号与连接关系、调研元件库种类与使用情况 | 9.1—9.8 |
| 2 | 材料2-1-需求分析报告（方案设计报告）.docx | 需求分析报告（即方案设计报告） | 9.8—9.15 |
| 3 | 材料2-2-白盒测试用例框架.docx | 白盒测试用例框架 | 9.8—9.15 |
| 4 | 材料3-技术方案书.docx | 技术方案书编制评审（三件套合订：全局架构 / 模块依赖 / 业务流程） | 9.16—9.17 |
| 5 | 材料4-自然语言绘制原理图试运行报告.docx | 接入 AI 大模型实现自然语言绘制原理图、基于标准元件库自动选件放置，支持一段文字生成简单原理图（试运行） | 9.18—9.25 |
| 6 | 材料5-用户操作手册（初稿）.docx | 用户操作手册初稿 | 9.26—9.30 |

# 二、编制说明

- 各材料内容均取自项目实际记录：开发日志周报（docs/devlog/week8a、week9、week10）、知识库（knowledge-base/）、测试记录（tests/ 与实机冒烟记录）、9 月 22 日版本快照与版本库提交记录，数据经交叉核对；

- 材料 3 由技术方案书三件套（docs/说明书/阶段一、二、三）合订转换而成，内容与源文档一致；材料 5 由《Altium MCP 使用说明书》转换而成——初稿完成于 9 月末，现版本 v0.2.0（含 10 月增补的 EMC 审计节），一并收录备查；

- 另有《9月工作汇报材料-自然语言AI原理图设计.docx》（上一级目录）为全部五项材料的汇总总述，可作汇报总稿配套使用。